План коммуникаций

# Перечень участников проекта

В проекте участвуют:

* Разработчики, в том числе выполняющие функции менеджеров, аналитиков, технических писателей и так далее. Фактически разработчики выполняют весь спектр работ по проекту.
* Руководители от НИУ ВШЭ, а именно руководитель по командному проекту и руководители по ВКР.
* Соучредители ООО “ГЭТ Э БЛАНКЕТ” выполняющие работы не связанные с разработкой программного продукта.

# Список участников

| **ФИО** | **Роль** | **Регулярность коммуникации** | **Тип и способы коммуникации** | **Комментарий** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зубарев Дмитрий Алексеевич | Разработчик, back-end | 2 раза в неделю | Конференция в Discord, обсуждение возникших проблем, промежуточных результатов | Ответственность за выполнение его работы несет Рудакова Е.А. |
| Калиман Никита Анатольевич | Разработчик, front-end | 2 раза в неделю | Конференция в Discord, обсуждение возникших проблем, промежуточных результатов | Ответственность за выполнение его работы несет Копылов Н.И. |
| Копылов Никита Евгеньевич | Разработчик, full-stack, менеджер | 2 раза в неделю | Конференция в Discord, обсуждение возникших проблем, промежуточных результатов | Выполняет функции менеджера проекта. Ответственный за коммуникации команды. |
| Перминов Николай Александрович | Разработчик, full-stack, DevOps, технический директор | 2 раза в неделю | Конференция в Discord, обсуждение возникших проблем, промежуточных результатов | Выполнение функций технического директора, отвечает за архитектуру системы. |
| Рудакова Елизавета Андреевна | Разработчик, back-end | 2 раза в неделю | Конференция в Discord, обсуждение возникших проблем, промежуточных результатов |  |
| Викентьева Ольга Леонидовна | Научный руководитель по командному проекту | 1 раз в 2 недели | Telegram, zoom. Обсуждение результатов работы | Общение через менеджера |
| Плаксин Михаил Александрович | Научный руководитель по ВКР | 1 раз в 2 недели | Корпоративная почта ВШЭ.Обсуждение результатов работы | Научный руководитель Перминова Н.А. и Рудаковой Е.А. |
| Ланин Вячеслав Владимирович | Научный руководитель по ВКР | 1 раз в 2 недели | Telegram, zoom.Обсуждение результатов работы | Научный руководитель Копылова Н.Е. |
| Атаева Сабина Валерьевна | Соучредитель, генеральный директор | 1 раз в 2 недели | Telegram. Общение через технического директора. Обсуждение результатов работы |  |
| Курамина Варвара Ильинична | Соучредитель, менеджер по управлению | 1 раз в 2 недели | Telegram. Общение через технического директора. Обсуждение результатов работы |  |

# Принципы общения

Члены команды должны соблюдать следующие правила:

* Общение должно происходить с соблюдением субординации и корпоративного стиля.
* Совещания по проекту происходят в согласованное время и не должны превышать более часа, проводятся в канале проекта в Discord.
* Согласование времени собрания в конференции происходит за день до ее проведения в чате проекта в Telegram.
* В согласованное время все члены команды разработчиков должны присутствовать, опоздания не допускаются, в случае опоздания совещание проводится, даже если кто-то отсутствует.
* Совещание не проводится в случае отсутствия 3 и более лиц.
* На совещаниях не допускается отвлечение на посторонние занятия, например, просмотр соцсетей.
* Общение по общим вопросам или по срочным производится благодаря средствам Telegram.
* Обсуждение конкретной ошибки/задачи должно происходить в отдельной теме в чате проекта, в названии следует указывать номер задачи и ее краткое название. После создания темы, следует тегнуть всех заинтересованных лиц.
* Задачи и ошибки следует размещать на странице рабочего пространства в Notion в соответствующем задаче проекту. Обсуждение задач в Notion не рекомендуется, в нем следует указывать только характеристики задачи.
* Не рекомендуется звонить коллеге в Telegram до того как было отправлено текстовое сообщение, особенно если вопрос не несёт критической важности.

# Способы связи

Используются следующие способы связи:

* согласование времени проведения собраний: проводится в общем чате Telegram (<https://t.me/c/1875279255/1>), присутствуют отвественные за реализацию проекта лица, также чат используется для хранения важных ссылок на источники и веб-сервисы для совместной разработки;
* конференции для обсуждения вопросов: проводятся в канале Discord (<https://discord.gg/t9KG8UgK>), присутствуют ответственные за реализацию проекта лица, также обсуждаются промежуточные результаты;
* обсуждение результатов работы для командного проекта: согласование времени с помощью Telegram (происходит между менеджером Копыловым Н.Е. и Викентьевой О.Л.), проводится в Zoom, присутствуют ответственные за реализацию проекта лица и научный руководитель по командному проекту;
* обсуждение результатов работы для ВКР: согласование времени происходит с помощью Telegram и корпоративной почты ВШЭ, проводится в Zoom или посредством личной встречи в кампусе ВШЭ, присутствуют ответственные за реализацию проекта лица (а именно Копылов Н.Е., Перминов Н.А., Рудакова Е.А.) и научные руководители по ВКР (Ланин В.В., Плаксин М.А.).

Контакты участников команды представлены в таблице.

| **ФИО** | **Telegram** | **Email** |
| --- | --- | --- |
| Зубарев Дмитрий Алексеевич | <https://t.me/just_poseur_pr> | dazubarev@edu.hse.ru |
| Калиман Никита Анатольевич | <https://t.me/nikitasik4ik> |  |
| Копылов Никита Евгеньевич | <https://t.me/Either_with_him_son_or_on_him> | [nekopylov@edu.hse.ru](mailto:nekopylov@edu.hse.ru) |
| Перминов Николай Александрович | <https://t.me/kolyaperminov> | [naperminov@edu.hse.ru](mailto:nperminov@edu.hse.ru) |
| Рудакова Елизавета Андреевна | <https://t.me/ElzRudakova> | [earudakova@edu.hse.ru](mailto:earudakova@edu.hse.ru) |
| Викентьева Ольга Леонидовна | <https://t.me/oleovic> |  |
| Плаксин Михаил Александрович | - | [mapl@list.ru](mailto:mapl@list.ru) |
| Ланин Вячеслав Владимирович | <https://t.me/laninvv> | [vlanin@hse.ru](mailto:vlanin@hse.ru) |
| Атаева Сабина Валерьевна | <https://t.me/sbntva> |  |
| Курамина Варвара Ильинична | <https://t.me/krmn1vi> |  |